Conversational AI — Vom Brief zum fertigen Flow

Prozessübersicht · 3 Phasen · KI-gestütztes Delivery-System auf Basis von Cognigy.AI

Autor: Denis Šuško  ·  Stand: 27. Oktober 2026

Dieses Dokument fasst das vollständige Methodology- und Delivery-System für Conversational-AI-Projekte zusammen. Es umfasst drei aufeinander aufbauende Phasen sowie eine interne KI-gestützte Build-Pipeline auf Basis von Cognigy.AI.

Grundprinzip: Jede Phase hat einen klar definierten Input, einen definierten Output und einen Abnahme-Checkpoint. Keine Phase beginnt, bevor die vorherige abgenommen ist.

# Phase 1 — Scoping & Business Case

Input: Kundenbrief (Client Brief)

Output: Scope & Feasibility Report

## Ziel der Phase

Nicht jede Kundenkonversation lohnt sich zu automatisieren. Phase 1 identifiziert die richtigen Intents, bewertet die technische Machbarkeit und berechnet den ROI — bevor auch nur eine Zeile in Cognigy geschrieben wird.

## Das 7-Säulen-Scoping-Framework

Alle sieben Säulen müssen im Scoping-Workshop abgearbeitet werden. Säulen 3, 6 und 7 werden am häufigsten übersprungen — und verursachen dann Projektstopps in der Build-Phase.

| Säule | Kernfrage | Warum kritisch |
| --- | --- | --- |
| 1 — Intent Discovery | Welche Intents haben hohes Volumen und niedrige Komplexität? | Ohne Priorisierung werden die falschen Flows gebaut. |
| 2 — API-Readiness | Existiert eine API für jede geplante Aktion (REST/SOAP)? | Ohne API: nur FAQ oder Routing — kein automatisches Handeln. |
| 3 — Authentifizierung | Wie wird der Nutzer verifiziert (Token, OTP, Wissensfragen)? | Kontoaktionen ohne ID-Prüfung sind ein Sicherheitsrisiko. |
| 4 — Eskalation & Guardrails | Wann soll der Bot an einen Menschen übergeben? | Fehlende Regeln führen zu Loops und Abbrüchen. |
| 5 — Persona & Markenstimme | Formal oder freundlich? Was darf der Bot nie sagen? | Der Bot ist ein aktiver Markenbotschafter — kein neutrales Formular. |
| 6 — DSGVO & Datenschutz | Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Auf welcher Rechtsgrundlage? | Im DACH-Markt kann diese Säule ein Design stoppen. |
| 7 — Betriebsrat (DACH) | Berührt das System Mitarbeiterdaten oder -performance? | Mitbestimmungsrecht gem. §87(1) Nr. 6 BetrVG — Projektblocker, wenn zu spät adressiert. |

## ROI-Modell: Resolution statt Containment

Entscheidend: Das Modell basiert auf Resolution Rate — nicht auf Containment Rate. Containment bedeutet nur, dass kein Mensch übernommen hat (auch wenn der Nutzer frustriert abgebrochen hat). Resolution bedeutet: die Aufgabe wurde vollständig erledigt. Ein Business Case auf Basis von Containment überschätzt den ROI systematisch.

Beispielrechnung (Illustrativ, Agentkosten €50/Std.):

| Intent | Monatl. Volumen | Target Resolution | Resolved/Monat | Ersparnis (€/Monat) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| check_order_status | 20.000 | 70 % | 14.000 | € 35.000 |
| cancel_order | 7.500 | 40 % | 3.000 | € 12.500 |
| GESAMT | 27.500 | — | 17.000 | € 47.500 |

## Deliverables Phase 1

- Tabelle 1A — Existing Channel Discovery (IST-Volumen, Kosten, Handle Times)

- Tabelle 1B — Feasibility Matrix (Intents, API-Readiness, Resolution Targets)

- Tabelle 3 — ROI Forecast (€-Einsparungen, Payback)

- Narrative: Scope-Grenzen, KPIs, Annahmen & Risiken

# Phase 2 — Conversation Design

Input: Scope & Feasibility Report (abgenommen)

Output: Conversation Design Package

## Ziel der Phase

In Phase 2 wird festgelegt, wie die Konversation genau abläuft — Turn für Turn. Alles wird auf Papier entschieden, bevor irgendetwas in Cognigy gebaut wird. Damit kodiert das Build-Team ein bereits abgestimmtes Design, nicht eines, das es selbst improvisiert.

## Voraussetzungen (Hard Gates)

- Abgenommener Phase-1-Charter (Executive Sign-off auf In-Scope-Intents und Grenzen)

- Bestätigtes API-Feldmapping von IT (welche Felder liefert das Backend — nie Annahmen als Basis)

## 6 Designprinzipien

- Ein Turn, ein Job — max. 2–3 Sätze pro Nachricht, scanbar auf dem Smartphone

- Bestätigung vor jeder irreversiblen Aktion — Bestellung stornieren: immer explizites Ja abfragen

- Repair statt Dead-End — No-Match (Bot versteht nicht) und No-Input (Nutzer antwortet nicht) unterschiedlich behandeln

- Immer einen Ausgang lassen — „Agent", „Hilfe", „Nochmal starten" funktionieren jederzeit

- Wartezeiten ankündigen — „Einen Moment, ich prüfe das..." vor jedem API-Call

- Personendaten schützen — Identität vor Kontodetails; keine unnötige Rückspiegelung von PII (DSGVO)

## Deliverables Phase 2

- Dialogue Script Specification

  - Happy Path, Business-Rule-Exceptions, Repair Loops (2-Strike-Strategie), No-Input, API-Fehler

- Visual Conversation Flowchart

  - Vollständiger Entscheidungsbaum: Slot-Filling, API-Knoten, Fehlerbehandlung

- Variable & Entity Dictionary

  - Alle extrahierten Parameter: Name, Typ, Quelle, Beispiel, Validierungsregel

- Handoff & Agent-Context Spec

  - JSON-Payload an das Agent Desktop (z. B. Salesforce Service Cloud) bei Eskalation

## Definition of Done — Phase 2

Design ist erst fertig, wenn ALLE dieser Pfade als Script vorliegen:

- Happy Path vollständig

- Bereits versendete Bestellung → Return-Portal-Link

- Hochpreisige Bestellung (> €500) → Weiterleitung an Mensch

- Explizite Bestätigung vor der Stornierung

- No-Match und No-Input unterschiedlich behandelt

- 2-Strike-Fallback eskaliert statt zu loopen

- Identitätsprüfung-Fehler behandelt

- API-Fehler / Timeout behandelt

- „Agent" / „Hilfe" / „Nochmal starten" funktioniert an jedem Turn

# Phase 3 — Build-Pipeline (KI-gestützt auf Cognigy.AI)

Input: Conversation Design Package (abgenommen)

Output: Deployed Flow + Test Report + Übergabedokumente

## Architektur: Multi-Agent-Pipeline

Phase 3 läuft als strukturierte Pipeline aus spezialisierten KI-Agenten in Claude Code. Es gibt keinen Orchestrator-Agenten — die Pipeline wird durch den Claude-Code-Session-Kontext gesteuert. Fortschritt wird durch vorhandene Deliverables getrackt, nicht durch eine separate Statusdatei.

Pipeline-Reihenfolge:

| Agent | Aufgabe | Output |
| --- | --- | --- |
| spec-agent | Discovery (10 Säulen) → Spezifikation des Flows | spec.md |
| build-agent | Baut den Flow live in Cognigy via MCP (Draft, kein Publish) | Cognigy Draft Flow + Flow Overview |
| [Playbook / Try-out] | Nutzer testet den Flow manuell oder via Cognigy Playbook | Testergebnis / Playbook-Run-ID |
| test-agent | Wertet Testergebnis aus, prüft gegen spec.md | test-report.md |
| doc-agent | Erstellt Übergabedokumente (Client + Technisch) | handover-client.md, handover-technical.md |
| audit-agent | Optionaler Qualitäts-Audit jedes Flows, jederzeit abrufbar | audit-report.md |
| dod-check-agent | Automatische DoD-Prüfung nach jedem Agent (spec, build, test, doc) | dod-check/*.md |

## Kritische Sicherheitsregel

Kein Agent in dieser Pipeline führt jemals automatisch aus:

- Publish / Deployment eines Flows

- Aktivierung oder Konfiguration eines Channels

- NLU-Training gegen ein live-Modell

- Senden einer Nachricht über einen echten Kanal

Ein Flow im Draft-Status, ohne aktiven Channel und ohne Live-Training, ist sicher — er ist für keinen echten Nutzer erreichbar. Publish, Channel-Aktivierung und Live-Training führt ausschließlich der Nutzer selbst, manuell, in Cognigy Studio durch. Diese Grenze ist der einzige Schutz gegen unfertige Flows in Produktion.

## Human-in-the-Loop Checkpoints

An folgenden Übergabepunkten stoppt die Pipeline und wartet auf explizite Nutzer-Freigabe:

| Übergang | Wer gibt frei |
| --- | --- |
| Discovery → Spec | Nutzer beantwortet alle Discovery-Fragen von spec-agent; keine offenen Blocker |
| Spec → Build | dod-check-agent prüft spec.md automatisch; Nutzer reviewt + gibt frei |
| Build → Test | Nutzer füllt Platzhalter und Global Parameters, führt Playbook aus oder testet manuell |
| Test → test-agent | Nutzer übergibt Playbook-Run-ID oder manuelles Transcript |
| Test Fail → Build-Revision | Nutzer formuliert Work Orders; Build-Revision startet neuen Test-Zyklus |
| Test Pass → Doc | Nutzer ruft doc-agent explizit auf |
| Test Pass → Publish | Nutzer, manuell, in Cognigy Studio — nie automatisiert |
| Doc → Übergabe | dod-check-agent prüft Übergabedokumente; Nutzer reviewed und versendet selbst |

## Projektstruktur

Jeder Flow bekommt einen eigenen Ordner:

| Datei / Ordner | Inhalt |
| --- | --- |
| spec.md | spec-agent Output; bei Revision mit Revision Notes Präambel |
| pre-build-snapshot.json | Cognigy-Flow-Snapshot vor einer Revision — Referenz für UNCHANGED-Tags |
| test-report.md | test-agent Output nach einem Test-Zyklus |
| audit-report.md | audit-agent Output (falls angefordert) |
| handover-client.md | doc-agent — kundenorientiertes Übergabedokument |
| handover-technical.md | doc-agent — technisches Übergabedokument |
| dod-check/ | Automatische DoD-Reports je Checkpoint |

# Zusammenfassung: Das Gesamtsystem auf einen Blick

| Phase | Was entsteht | Wer entscheidet |
| --- | --- | --- |
| 1 — Scoping | Scope & Feasibility Report (ROI-Modell, Feasibility Matrix, KPIs) | Business Analyst + Kunde (Executive Sign-off) |
| 2 — Conversation Design | Dialogue Scripts, Flowchart, Variable Dictionary, Handoff Spec | Conversation Architect + Kunde (Workshop Sign-off) |
| 3 — Build & Delivery | Live Cognigy Flow (Draft) + Test Report + Übergabedokumente | KI-Agenten (Build/Test/Doc) + Nutzer (Publish & Channels) |

Leitprinzip: Kein Schritt beginnt ohne abgenommenen vorherigen. Keine Automatisierung überschreitet die Grenze zur Produktion. Jeder Checkpoint ist eine bewusste menschliche Entscheidung.

Not consulting that improvises — a structured system with AI-assisted delivery at every step.